# המתודולוגיה של שטראוס אסטרטגיות לטרנספורמציה AI-Native

מסמך מתודולוגיה מקיף המוצג לביטוח לאומי | יולי 2026

מוגש על ידי: אורן אדלר,יאיר זאבי , אסף שיפ ,ליאור ישראל— שטראוס אסטרטגיה

## 🎯 חזון ותפיסת עולם — AI Native

AI Native היא תפיסה שבה AI הוא המתזמן המרכזי בכל שלבי מחזור החיים של הארגון, ולא רק כלי עזר נקודתי. בני האדם הם Human-in-the-loop מתכננים, מבקרים, מפקחים ובעלים של התהליך. AI הוא "מכונת התפירה" מנוע אוטומטי ואוטונומי בחלקו שמבצע את הפעולות השגרתיות.

### עקרונות מרכזיים

- AI הוא לא כלי פיתוח — AI הוא כלי לשינוי ארגוני מקצה לקצה

- טרנספורמציה, לא מודרניזציה — לא לשכתב קוד ישן, אלא לבנות מחדש מאפס

- חלוקת עבודה חדשה: האדם מתכנן, מבקר ומפקח; AI מבצע

- North Star: להגיע לרמה 4 של Agentic SDLC תוך 3-5 שנים

## 📚 Business Wiki — מרכז הידע הארגוני

### הקונספט

מסמך דרישות חי ומתפתח (Living Spec) שמרכז את כל הידע הארגוני במקום אחד.

### מקורות לבניית ה-Business Wiki

- חילוץ קוד מ-Mainframe (כלי AI ייעודיים)

- חילוץ חוקים, נהלי עבודה ותקנות

- ראיונות עם מובילים עסקיים (מוקלטים ומנותחים על ידי AI)

- לוגיקה עסקית "תורה שבעל פה" שנמצאת בתוך הקוד הקיים

### פורמט: MD File (Markdown)

פורמט תעשייתי פתיח ונגיש:

- לא מסמכי Word או Excel

- מאורגן בספריות של MD Files באופן מובנה

- מריצים עליו Knowledge Graph ליצירת קשרים

- נכתב בעברית עסקית שהגורם העסקי יכול לקרוא, לאשר ולהעיר

### יתרונות

- מקור אמת יחיד (Single Source of Truth)

- מתעדכן כל הזמן (כמו ויקיפדיה)

- נגיש להמון כלים ופלטפורמות

- מהווה בסיס ל-Retraining של מודל AI ייעודי לביטוח לאומי

## 🔄 מתודולוגיית ה-SDLC החדשה

### שלב 1: בניית ה-Spec (המלך)

- ה-Spec הוא המלך — כל התהליך מתחיל ממסמך הדרישות

- נבנה מכל מקורות הידע: קוד Mainframe, חוקים, ראיונות, תקנות

- עובר איטרציות מרובות עד לאישור הגורם העסקי

- מזהה התנגשויות בין מקורות מידע שונים ומעלה שאלות

### שלב 2: בדיקות אוטומטיות (Sanity Checks) לפני כתיבת קוד

- AI מייצר test scripts דטרמיניסטיים (Playwright/QTP) מה-Business Wiki

- מריצים את הבדיקות מול המערכות הקיימות

- מזהים פערים בין ההתנהגות הרצויה לבין ההתנהגות הקיימת

- מספקים "רשת ביטחון" לפני שמתחילים לכתוב קוד חדש

- קריטי: AI מייצר test scripts דטרמיניסטיים — לא מריץ לוגיקה עסקית בפרודקשן

### שלב 3: ארכיטקטורה ו-Re-Engineering

- AI מייצר מסמך ארכיטקטורה עם כל השיקולים

- תהליך ADR (Architecture Design Review) מובנה

- הארכיטקטורה מתעדכנת כל הזמן כחלק מה-Wiki

- במקומות שהביזנס מוגדר וקשיח — שימור הקוד הקיים

- במקומות אחרים — Re-Engineering מלא לפי סטנדרטים חדשים

- הקוד נכתב מחדש מאפס (טרנספורמציה, לא המרה)

### שלב 4: פיתוח Agentic

- Agents מבוזרים שעושים פעולות שונות בתהליך הפיתוח

- Skillים מוגדרים: ארכיטקט, מפתח, בודק, וכו'

- כל Skill מקבל הנחיות וסט חוקים משלו

- ה-UI מאפשר לייצר JSON דינמי לריצת אוטומציה

### שלב 5: Human-in-the-Loop ממשל

- AI לא מחליף בני אדם — יש נקודות בקרה ברורות

- כל ההחלטות הקריטיות עוברות אישור מומחים

- מנגנון ADR (Architecture Decision Records) מובנה

- סוכנים ייעודיים שתוקפים בעיות: פגיעויות קוד, ספגטי, הזיות, צבטים אדומים

## 🏗️ ארכיטקטורת הידע

- Knowledge Graph על גבי ה-MD Files

- Context הוא הנכס החזק ביותר של הארגון

- לאורך זמן, ה-context של ביטוח לאומי יהיה כה חזק שאפשר לבצע Retraining של מודל AI ייעודי

- ה-Wiki מאפשר זיהוי גורמים רלוונטיים שהצד העסקי לא חשב עליהם כשנתן דרישה

## ⚖️ עקרונות מנחים

- דטרמיניזם לעומת גמישות: תהליכים דטרמיניסטיים (חישובי קצבאות) דורשים דיוק מוחלט; תהליכים גמישים (תביעות רפואיות) יכולים לסבול שיעור שגיאה נמוך

- 80/20: הקוד הוא רק 20% מהמאמץ — 80% זה הצד העסקי, ניהול הדרישות, ותיאום ציפיות

- AI לא יודע את המוח העסקי: AI טוב בכתיבת קוד אבל אין לו את הלוגיקה העסקית הייחודית — זו "תורה שבעל פה" שנמצאת בקוד הקיים ובמוחות המומחים

- הספק והטסטים הם הבסיס: כל הצדדים (עסקי וטכנולוגי) מסכימים שזה האמת שרוצים להגיע אליה

## 📊 רמות בשלות Agentic SDLC (מניסיון מעשי)

- Strauss Strategy כבר ביצעה רמה 4 של Agentic SDLC עם בנק

- ניסיון עם מערכות AS400, Mainframe, RPG, COBOL

- פרויקטים מרובים עם ארגונים ישראליים (מכבי, כללית)

- המתודולוגיה נבחנה והוכחה בסביבות פרודקשן רגישות ומוסדיות

## 🔗 שילוב במערכות קיימות

- התהליך משתלב עם SDLC קיים — לא בא להחליף בין לילה

- POC יתחיל בתהליך בודד במורכבות נמוכה

- בנייה הדרגתית: 3-5 שנים למהפכה מלאה

## 📋 סיכום ושלבים הבאים

המתודולוגיה של שטראוס אסטרטגיות מציעה גישה הוליסטית לטרנספורמציה AI-Native של ביטוח לאומי, המבוססת על שלושה עמודי תווך:

- Business Wiki — מרכז הידע החי והמתפתח שמשמש מקור אמת יחיד

- בדיקות אוטומטיות כבסיס — Sanity Checks לפני כתיבת קוד שמבטיחים התאמה לדרישות העסקיות

- Human-in-the-Loop ממשל — בקרה אנושית בכל נקודות ההחלטה הקריטיות

השלב הבא הוא הגדרת POC בתהליך בודד של קצבה, תוך הגדרת מדדי הצלחה ולוח זמנים, במטרה להוכיח את המתודולוגיה בשטח לפני הרחבה ארגונית.